Projektowanie interfejsu użytkownika:

Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych formularza rejestracji **2h**

Projektowanie graficznego wyglądu formularza rejestracji **3h**

Implementacja front-endu:

Utworzenie HTML-a i CSS-a do implementacji formularza rejestracji na stronie internetowej **3h**

Pozycjonowanie:

Wykorzystanie bibliotek lub frameworków do tworzenia interaktywnych elementów formularza rejestracji, takich jak pola tekstowe, przyciski i menu rozwijane **3h**

Walidacja danych wejściowych formularza rejestracji w czasie rzeczywistym przy użyciu JavaScript **3h**

Implementacja back-endu:

Utworzenie bazy danych do przechowywania informacji z formularza rejestracji **3h**

Połączenie bazy:

Połączenie serwera do przetwarzania i zapisywania danych z formularza rejestracji w bazie danych **2h**

Testowanie i wdrażanie:

Testowanie formularza rejestracji, w tym walidacja danych, testy jednostkowe i integracyjne **3h**

Korekta błędów i poprawa wydajności formularza rejestracji **2h**

